Практическая работа №2 по предмету УП.04 Учебная практика

ФИО: Пономаренко Алексей Юрьевич.

Группа: ИСП2131.

Дата выполнения: 17.09.2026

Тема работы: Определение целей и задач внедрения программного обеспечения

Цель работы: Научиться определять цель внедрения программного обеспечения, формулировать задачи внедрения, определять ожидаемые результаты и критерии успешности внедрения программного продукта.

## Задание 1. Анализ проблемы

Используя результаты Практической работы №1, заполните таблицу.

| Существующая проблема | К чему она приводит |
| --- | --- |
| Обращения поступают через разные каналы | К задержке выполнения обращений |
| Отсутствует единый список заявок | Заявки могут быть потеряны |
| Не фиксируется статус заявки | Не возможно понять на каком этапе заявка |
| Нет истории выполненных обращений | Невозможно отсортировать заявки на выполненные и не выполненные |
| Не всегда известно, кто занимается заявкой | К недопониманию, кто отвечает на эту заявку |

Добавьте ещё две проблемы, которые может решить внедрение HelpDesk.

| Дополнительная проблема | Возможное последствие |
| --- | --- |
| Нет подробного отчета по обращениям | Невозможно оценить какие обращения частые. |
| Нет комментирования по определенной заявке | Невозможность дополнить это обращение |

# Задание 2. Сформулировать основную цель внедрения

Сформулируйте одну основную цель внедрения HelpDesk.

Требования к формулировке:

- цель должна быть понятной;

- не должна состоять из одного действия;

- должна описывать конечный результат;

- должна быть связана с проблемой заказчика.

Начать можно словами:

Целью внедрения системы HelpDesk является…

### Ответ

Целью внедрения системы HelpDesk является создание единой базы обращений, который будет собирать обращение, а специалисты выполнять эти обращения.

# Задание 3. Определить дополнительные цели

Кроме основной цели определите ещё 3 дополнительные цели.

Например, дополнительная цель может быть связана:

- с сохранением истории обращений;

- с уменьшением количества потерянных заявок;

- с контролем состояния обращений;

- с удобством поиска информации.

Заполните таблицу.

| № | Дополнительная цель |
| --- | --- |
| 1 | Сохранение истории всех обращений для анализа |
| 2 | Уменьшение количества потерянных заявок |
| 3 | Контроль состояния обращений |

# Задание 4. Определить задачи внедрения

Определите минимум 8 задач, которые необходимо выполнить, чтобы система HelpDesk могла быть введена в эксплуатацию.

Обратите внимание: сейчас речь идёт именно о внедрении, а не о разработке программы.

Необходимо подумать о том, что будет происходить после того, как программа уже создана.

Заполните таблицу.

| № | Задача внедрения | Для чего необходима |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка оборудования | Адаптация оборудования к новой системе |
| 2 | Проверка рабочих компьютеров | Убедиться, что оборудование соответствует требованиям |
| 3 | Настройка MS SQL Server | Обеспечение работы базы данных системы |
| 4 | Создание базы данных | Организовать хранение заявок |
| 5 | Установка программы | Развернуть приложение у пользователей |
| 6 | Создание пользователей | Предоставление доступа к базе данных |
| 7 | Проверка работоспособности | Убедиться, что все работает нормально |
| 8 | Обучение пользователей | Научить сотрудников работать с системой |

При выполнении задания можно учитывать следующие направления:

- подготовка оборудования;

- установка необходимых компонентов;

- установка программы;

- настройка MS SQL Server;

- создание базы данных;

- настройка подключения через ADO.NET;

- создание пользователей;

- первоначальное заполнение данных;

- проверка работоспособности;

- обучение пользователей;

- резервное копирование.

# Задание 5. Распределение задач по группам

Разделите определённые ранее задачи на четыре группы.

## 1. Подготовительные работы

1. Что необходимо сделать до установки программы?

2. Проверить оборудование

3. Проверить системные требования рабочих компьютеров

## 2. Установка и настройка

Какие действия необходимо выполнить непосредственно при установке системы?

1. Установить программу

2. Создать базу данных

3. Создать учетные записи пользователей

## 3. Проверка

Как необходимо проверить систему после установки?

1. Провести тестирование всех функций

## 4. Ввод в эксплуатацию

Что необходимо сделать перед началом полноценного использования программы?

1. Обучить пользователей работе с системой

# Задание 6. Определить заинтересованных участников

Внедрение программного обеспечения затрагивает разных людей.

Заполните таблицу.

| Участник | Его роль при внедрении |
| --- | --- |
| Разработчик | Создает программу, устраняет ошибки и дорабатывает функционал |
| Системный администратор | Настраивает программу |
| Специалист технической поддержки | Работает с заявками |
| Обычный пользователь | Создает заявки и тестирует удобство работы в этой программе |
| Администратор HelpDesk | Управляет пользователями |

Ответьте на вопрос:

Почему нельзя считать внедрение задачей только программиста?

Внедрение – это комплекс мероприятий по подготовке и вводу программного продукта в эксплуатацию. Программист отвечает за разработку и стабильность работы программы. Системные администраторы отвечают за настройку программы. Специалисты технической поддержки отвечает за заявки, а также за тестирование функциональности самого приложения и помощь пользователям в работе в этой системе. Администраторы самой программы, которые добавляют пользователей и управляют пользователями. Без их участия система не будет эффективной и не будет решать поставленные задачи.

# Задание 7. Определить ожидаемые результаты

После успешного внедрения HelpDesk должны быть получены конкретные результаты.

Определите минимум 6 ожидаемых результатов.

| № | Ожидаемый результат |
| --- | --- |
| 1 | Все обращения регистрируются в единой системе |
| 2 | Каждая заявка имеет номер и статус |
| 3 | Назначен ответственный специалист по каждой заявке |
| 4 | Пользователь может отслеживать статус заявки |
| 5 | Сохраняется история обращений и выполненных работ |
| 6 | Возможность составить отчет по всем из частых обращений |

# Задание 8. Разработка критериев успешного внедрения

Для каждого результата необходимо определить, как проверить, что он действительно достигнут.

Пример:

| Результат | Критерий проверки |
| --- | --- |
| Пользователь может создавать заявку | Новая заявка успешно сохраняется в базе данных |
| Заявки имеют статус | Статус отображается в списке и изменятся при обработке |
| Назначаются ответственные по определенным заявкам | В карточке заявки указан ответственный по этому обращению |
| Пользователь видит свои заявки | Список заявок отображается корректно |
| Сохраняется история обращений | Ранее выполненные заявки видны в отдельном списке |

Необходимо разработать не менее 5 критериев.

# Задание 9. Определение приоритетов задач внедрения

Не все задачи одинаково важны.

Используйте три уровня:

Высокий — без выполнения задачи внедрение невозможно.

Средний — задача важна, но система может временно работать без неё.

Низкий — задача улучшает процесс эксплуатации, но не блокирует запуск.

Заполните таблицу.

| Задача | Приоритет | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Настройка подключения к MS SQL Server | Высокий | Без подключения к БД систем не сможет работать |
| Создание учётных записей | Высокий | Без создания учетных данных система не имеет смысла работы |
| Обучение пользователей | Средний | Система будет работать, но пользователи могут не знать, как пользоваться этой системой |
| Резервное копирование | Средний | Важно для сохранения данных в резерв после начала эксплуатации |
| Проверка системных требований | Высокий | От этого зависит работа программы. Если требования не соответствует, то программа может не работать или работать, но с со сбоями |
| Оформление ярлыка программы | Низкий | Нужен просто для узнаваемости программы, но для начала работы это не так важно |

# Задание 10. Построение предварительной последовательности внедрения

Расположите действия в правильном порядке.

Исходный перечень:

- провести контрольное тестирование;

- установить HelpDesk;

- проверить системные требования;

- подготовить MS SQL Server;

- создать базу данных HelpDesk;

- настроить подключение приложения к базе данных;

- создать пользователей;

- обучить пользователей;

- создать резервную копию;

- начать эксплуатацию системы.

Запишите правильную последовательность.

- Проверить системные требования

- Подготовить MS SQL Server

- Создать базу данных HelpDesk

- Установить HelpDesk

- Настроить подключение к базе данных

- Создать пользователей

- Провести контрольное тестирование

- Создать резервную копию

- Обучить пользователей

- Начать эксплуатацию системы

# Задание 11. Анализ ситуации

Рассмотрите ситуацию:

Программа HelpDesk разработана и запускается на компьютере разработчика. Файл приложения скопировали на компьютер сотрудника. После запуска программа выдаёт ошибку подключения к базе данных. Пользователь не знает логин и пароль для входа. Резервная копия базы данных отсутствует.

Ответьте на вопросы.

- Можно ли считать систему успешно внедрённой?

Ответ: Нет, систему нельзя считать успешно внедренной, потому что она не работает на компьютере сотрудника

### 2. Какие этапы внедрения были пропущены?

Ответ: Проверка системных требований, настройки БД, создание учетных данных пользователей, проверка работоспособности, создание резервной копии.

### 3. Что необходимо сделать перед передачей системы пользователю?

Ответ: Убедится, что правильно настроено подключение к БД, создать учетные записи пользователей, провести тестирование системы, создать резервную копию базы данных

# Задание 12. Разработка мини-плана внедрения

На основании выполненных заданий заполните таблицу.

| № этапа | Этап внедрения | Основные действия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка | Проверка системных требований | Оборудование готово к работе |
| 2 | Подготовка программной среды | Установка и настройка БД | Сервер БД готов к работе |
| 3 | Установка | Установка программы на рабочие места | Программа установлена |
| 4 | Настройка базы данных | Создание БД HelpDesk, настройка подключения | Приложение подключается к БД |
| 5 | Настройка приложения | Создание пользователей | Система готова к работе |
| 6 | Проверка | Тестирование всех функций | Система работает корректно |
| 7 | Подготовка пользователей | Обучение сотрудников, создание резервной копии | Пользователи умеют работать с системой |
| 8 | Ввод в эксплуатацию | Начало работы | Система используется в работе |

Это пока предварительный вариант плана.

На следующих занятиях он будет дополнен системными требованиями, сроками, ответственными лицами и рисками.

# Итоговая карточка целей внедрения

Заполните итоговый блок.

## Программный продукт

HelpDesk

## Основная проблема

Ответ: Отсутствие единой системы для создания, хранения и выполнения обращений, из-за чего теряются обращения, задержка по выполнению и отсутствует история уже выполненных работ

## Основная цель внедрения

Ответ: Создание единой базы, которая будет принимать, хранить и обрабатывать заявки

## Основные задачи внедрения

- Проверка системных требований

- Установка и настройка БД

- Установка программы на рабочие места

- Создание учетных записей пользователей

- Проверка работоспособности системы

- Обучение пользователей

- Настройка резервного копирования

## Основные ожидаемые результаты

- Все обращения регистрируются в единой системе

- Каждая заявка имеет номер, статус и ответственного за эту заявку

- Пользователь может отслеживать состояние своей заявки

- Сохраняется история обращений

## Главный критерий успешности внедрения

Пользователь создает заявку, заявка сохраняется в баз даных, отображается в списке, назначается специалист, статус заявки меняется по мере выполнения.

# Вывод

Напишите вывод объёмом 5–7 предложений.

В выводе необходимо отразить:

- для чего внедряется HelpDesk;

- чем цель отличается от задачи;

- какие основные задачи необходимо выполнить;

- какой результат считается успешным;

- почему программу нельзя считать внедрённой сразу после завершения разработки.

### Вывод

Внедрение HelpDesk необходимо для решения проблемы отсутствия единой базы для создания заявок, приема заявок и обработки заявок. Цель внедрения показывает конечный результат, а задачи конкретные действия, которые необходимы для достижения. Основные задачи включают проверку системных требований, создание БД и настройку БД, установка программы, создание пользователей, обучение пользователей и проверка работоспособности системы. Результат можно назвать успешным, если система работает стабильно на рабочих компьютерах, база данных сохраняет заявки и статус, специалисты могут принимать заявки и назначать ответственных, а также видеть историю выполненных обращений и изменять статус заявки. Программу нельзя считать внедренной после завершения разработки, потому что для внедрения необходимо установка, настройка, тестирование.

Контрольные вопросы:

- Что называется внедрением программного обеспечения?

Ответ: Комплекс мероприятий по подготовке и вводу программного продукта в эксплуатацию.

- Что такое цель внедрения?

Ответ: Это конечный результат, который должен получится после ввода программного обеспечения в эксплуатацию.

- Чем цель отличается от задачи?

Ответ: Цель описывает результат, а задача – конкретные действия.

- Приведите пример задачи внедрения HelpDesk.

Ответ: Настройка подключения к БД.

- Что называется ожидаемым результатом?

Ответ: Фактический результат после выполнения необходимых работ.

- Для чего необходим критерий успешности?

Ответ: Он позволяет определить, достигнут ли необходимый результат.

- Почему необходимо проверять системные требования до установки программы?

Ответ: Чтобы убедиться, что оборудование соответствует требованиям и программа будет работать стабильно.

- Для чего при внедрении необходимо настраивать MS SQL Server?

Ответ: Его используют как базу данных, в которой хранится данные.

- Какую роль будет выполнять ADO.NET в HelpDesk?

Ответ: Обеспечивает подключение к базе данных.

- Можно ли считать приложение внедрённым, если оно работает только на компьютере разработчика? Почему?

Ответ: Нет, потому что внедрение предполагает установку, настройку и тестирование работы системы, а также обучение пользователей и создание резервной копии.